## Slide 1
ProjectOnline: Einsatzmöglichkeiten, Tipps und Tricks
Thomas Mundschin
Partner:

## Slide 2: Agenda
Was ist Project Online
Look and Feel
Portfoliomanagement
Berechtigungen
Reporting
F&A

## Slide 3: Vorstellung Referent
Thomas Mundschin
thomas.mundschin@corporatesoftware.ch
  MCT
  MCSA Server 2012
  MS-Specialist Managing Project with Portfolios with Project Server 2013

## Slide 4: Was ist Project Online
Project Online
  Verwalten mehrerer Projekte
  Portfolioauswahl- und Management
  Überwachung von Arbeitsfortschritt und Timesheets
  Verwalten grosser Anzahl Ressourcen
  Zentraler Speicherort für sämtliche Projektdokumente
  Verwalten von Risiken und Problemen
Project Pro für Office 365
  Detaillierte Planung von Projekten
  Verwalten von Ressourcen auf dem Projekt
  Analyse und Auswertungen auf Projektebene
Project Online ist NICHT eine «Web-based» Version von Project Professional!
Project Online ist ein Portfolio Management und Project Management Tool

## Slide 5: Produkte rund um «Microsoft Project»
Projektmanager
Project Pro für Office 365
Project Prof.
Project Standard
PMO und Führungskräfte
Project Online
Project Server
Project Lite
Team-mitglieder
https://products.office.com/de-ch/Project/compare-microsoft-project-management-software

## Slide 6: Look and Feel – Project Online
  Übersicht Project Center
  Projektpläne in Project Online bearbeiten
  Aufzeigen der Limitierung und warum Professional benötigt wird
  Dokumentenverwaltung/Risiken/Probleme
  Neues Projekt
  Zusammenspiel Project Professional und Project Online

## Slide 7: Portfoliomanagement
Portfoliomanagement
Projektmanagement
Geschäftsziele
Strategie
Welche Projekte sollen mit den gegebenen Ressourcen durchgeführt werden, um das beste Ergebnis für das Unternehmen zu erzielen?
Ressourcen = finanziell und Arbeitskraft

## Slide 8: Demo – Portfoliomanagement
Businesstreiber
Treiberpriorisierung
Portfolioanalyse
  Portfolioanalyse erstellen
  Bewertungen prüfen
  Priorisieren
  Kosten analysieren
  Ressourcen analysieren

## Slide 9: Berechtigungen
Funktion | SharePoint- Berechtigung | Project-Server- Berechtigung
Einheitliche Sicherheitsverwaltung durch SharePoint | X | 
Berechtigungsvererbung für PWA und Arbeitsbereiche | X | 
Gruppenbasierende Verwaltung | X | X
Erweiterbarkeit und Anpassbarkeit | (X) | X
Benutzerdelegierung |  | X
Identitätswechsel |  | X
RBS-basierende Berechtigung |  | X
Anpassbare Sicherheit Gruppen |  | X

## Slide 10: Standardberechtigungen
Gruppen
Administratoren
Portfolioanzeiger
Projektmanager
Portfoliomanager
Ressourcenmanager
Teamleiter
Teammitglieder
Kategorien (nur Project-Server-Berechtigung)
Meine Vorgänge
Meine Projekte
Meine Ressourcen
Meine Mitarbeiter
Meine Organisation

## Slide 11: Project-Server-Berechtigungen
Gruppen (Funktionsberechtigung)
  Welche Funktion darf benutzt werden
Kategorien (Objektberechtigung)
  Auf welche Projekte habe ich Zugriff und welchen (RBS?!)
Funktions-
berechtigung
Objekt -berechtigung

## Slide 12: Resource Breakdown Structure (RBS)
Ist ein Enterprise-Ressourcenfeld
Wird in Project Online gepflegt
Meist hierarchisch gebildet
Organigramm
RBS
Notes: RSP zeigen und neuer Eintrag hinzufügen

## Slide 13: Demo – Project-Server-Berechtigungen
  RBS
  Gruppen
  Kategorien

## Slide 14: Reporting
Kein Zugriff auf den SQL Server!
oData (Open Data Protocol)
Notes:   https://corpsoft1.sharepoint.com/sites/pwathomas/_api/ProjectData/Projects

## Slide 15: Demo – Reporting / BI
  Excel
  BI – Laptop
  BI – Dashboard Tablet/Smartphone

## Slide 16: Fragen

## Slide 18: Links
Source Files for this Session:
  https://github.com/CorpSoftCH/EvolutionDay2015